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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
*******************************************

                           
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) อบต.วังหิน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.วังหิน ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วังหิน 
   

 "วิสัยทัศน์ (Vision) สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม พัฒนาภาคเกษตรกรรมให้ก้าวหน้า จัดหาตลาดการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน "
ข. พันธกิจ ของอบต.วังหิน 
    ภารกิจ (Mission)
    ๑. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
    ๒. พัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ อำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนให้ได้ร่วม
    ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
    ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกครัวเรือน โดยการสนับสนุน สร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
    ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
-๒-

   ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชากรทุกระดับให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   ๕. ส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
    ๖. พัฒนา ปรับปรุงด้านบริการสาธารณะ ด้านบริการสาธารณสุขมูลฐาน ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิต
        ที่ดี
    ๗. ปรับปรุงระบบบริหารให้มีการจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรมและมีส่วนร่วม
    ๘. พัฒนาศักยภาพของประชากรและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพึ่งพาตนเองได้
        อย่างยั่งยืน
    ๙. พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาด สวยงาม ให้หมู่บ้านน่าอยู่
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังหินได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
     ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าน้ำและท่าเทียบเรือ
       ๒. พัฒนาการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
       ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
       ๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
       ๒. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
       ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
       ๒. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
       ๓. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
       ๑. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
       ๒. จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
       ๓. บำบัดขยะ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       ๑. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
       ๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
-๓-


    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
        ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
        ๒. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
	ยุทธศาสตร์
	๒๕๕๔
	๒๕๕๕
	๒๕๕๖

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑๕
	๖,๖๗๒,๐๐๐.๐๐
	๒๖
	๕,๓๖๐,๐๐๐,๐๐
	๓๓
	๑๐,๐๔๐,๐๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	๙
	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐
	๘
	๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
	๘
	๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	๒๔
	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐
	๒๔
	๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐
	๒๓
	๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	๖
	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
	๖
	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
	๖
	๒๑๐,๐๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	๑๑
	๑,๘๘๒,๐๐๐.๐๐
	๑๐
	๑,๘๕๒,๐๐๐.๐๐
	๑๐
	๑,๘๕๒,๐๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	๑๖
	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
	๑๕
	๖๖๐,๐๐๐.๐๐
	๑๕
	๖๖๐,๐๐๐.๐๐

	รวม
	๘๑
	๑๓,๘๗๙,๐๐๐.๐๐
	๘๙
	๑๒,๓๘๒,๐๐๐.๐๐
	๙๕
	๑๖,๖๖๒,๐๐๐.๐๐


ง. การวางแผนงบประมาณ
   

 อบต.วังหิน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป 
  

  อบต.วังหิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บรรจุโครงการไว้ทั้งสิ้น  ๘๑  โครงการ  งบประมาณรวม  ๑๓,๘๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

-๔-
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 แผนภูมิ  แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔
จ. การจัดทำงบประมาณ
                             ผู้บริหาร อบต.วังหิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่    ๒๙     กันยายน    ๒๕๕๓  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จำนวน ๗๔โครงการ งบประมาณ  ๑๖,๙๙๐,๔๙๐.๖๒  บาท คิดเป็นร้อยละ   ๙๑.๓๕   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑๕
	๖,๐๒๑,๕๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	๙
	๕๓๕,๙๔๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	๒๓
	๔,๐๗๒,๐๔๙.๖๒

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	๒
	๑๐,๐๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	๑๐
	๕,๔๓๙,๐๐๑.๐๐

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	๑๕
	๘๑๗,๗๐๐.๐๐

	รวม
	๗๔
	๑๖,๙๙๐,๔๙๐.๖๒


-๕-
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 แผนภูมิ  แสดงโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ อบต.วังหิน มีดังนี้
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเจ-สามพันไร่ หมู่ที่ ๑
	๕๔๔,๐๐๐.-
	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ปรับปรุงถนนจำนวน ๑ สาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๒
	โครงการสร้างถนนคอนกรีตซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๓
	๔๗๕,๐๐๐.-
	ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ๑ สาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๓
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยบ้าน หมู่ที่ ๔
	๓๗๒,๐๐๐.-
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ก่อสร้างท่ออุโมงค์ห้วยบ้าน
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๔
	โครงการยกระดับถนนจุดที่
น้ำท่วม หมู่ที่ ๕
	๓๙๖,๐๐๐.-
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ยกระดับถนน จุดที่น้ำท่วม
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๕
	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายหน้า อบต.หมู่ที่ ๖
	๓๐๔,๕๐๐.-
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ขยายไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๖
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
ไสปง-ไสกรูด หมู่ที่ ๙
	๔๙๘,๐๐๐.-
	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ปรับปรุงถนนจำนวน ๑ สาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๗
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
ไฮเตง หมู่ที่ ๑๐
	๒๕๐,๐๐๐.-
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ปรับปรุงถนนจำนวน ๑ สาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหินครกเบือ หมู่ที่ ๑๑
	๕๔๒,๐๐๐.-
	ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ๑ สาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไสฝ้าย-น้ำร้อน  หมู่ที่ ๑๒
	๕๔๐,๐๐๐.-
	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ๑ สาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป


-๖-
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	๑๐
	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเจ-สามพันไร่ หมู่ที่ ๑
	๕๔๔,๐๐๐.-
	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ปรับปรุงถนนจำนวน ๑ สาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๑๑
	โครงการสร้างถนนคอนกรีตสายไสฝ้าย-ศาลาการประชุม หมู่ที่ ๗
	๕๔๒,๐๐๐.-
	ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ๑  สาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๑๒
	โครงการซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำและคอสะพานใน ต.วังหิน
	๔๓,๐๐๐.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ซ่อมแซมถนนในตำบลวังหิน
	เงินรายได้

	๑๓
	โครงการซ่อมแซมถนน
-สายหมู่ที่๙ ต.วังหิน ออกหมู่ที่ ๘ ต.นาไม้ไผ่
-ซ่อมแซมถนนประสบอุทกภัย
	๑๒,๐๐๐.-
๘๔,๑๐๐.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔
  มิ.ย. ๕๔
  ม.ค. ๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ซ่อมแซมถนนในตำบลวังหิน
	เงินรายได้

	๑๔
	โครงการซ่อมแซมถนน
-ซ่อมแซมถนนจำนวน ๖ สาย
-ซ่อมแซมถนน ๒ สาย
-ซ่อมแซมถนนสายศาลาการประชุม หมู่ที่ ๘
	๕๘,๐๐๐.-
๔๐,๐๐๐.-
๒๙๕,๐๐๐.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔
  มี.ค. ๕๔
  มี.ค.๕๔
  พ.ย. ๕๔
	การคมนาคมสะดวก
	ซ่อมแซมถนนในตำบลวังหิน
	เงินรายได้

	๑๕
	โครงการจัดซื้อไฟสัญญาณเตือนแบบกระพริบ ๒ ตัว
	๓๐,๐๐๐.-
	๒๘ ก.ค. ๒๕๕๔
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
	ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนในเขตชุมขน
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

	๑๖
	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในตำบลวังหิน
-สนับสนุนกลุ่มรำวงเวียนครก
	๑๐,๐๐๐.-
	๒๐ พ.ค. ๕๔
	ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม
	สามารถส่งเสริมให้กลุ่มมีการพัฒนาตนเองได้
	เงินรายได้

	๑๗
	โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ต.วังหิน
	๑๘๗,๑๔๐.-
	๑๗-๒๘ ก.ย.๕๔
	จัดฝึกอบรมอาชีพ/สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอาชีพ
	อบต.วังหินสามารถจัดฝึกอบรม/ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
	เงินรายได้

	๑๘
	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
-กลุ่มเลี้ยงหมูบนควน
-กลุ่มไร่นาสวนผสม
	๑๐๐,๐๐๐.-
๙๔,๓๐๐.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย. ๕๔
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
	กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม
	เงินนอกงบประมาณ


-๗-
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

	๑๙
	โครงการซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายอาหารอุทยานบ่อน้ำร้อน
	๙๒,๐๐๐.-
	กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
	ปรับปรุงต่อเติมสถานที่จำหน่ายอาหาร/ผลิตภัณฑ์ตำบล
	ตำบลวังหินมีสถานที่จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
	เงินรายได้

	๒๐
	โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ต.วังหิน
-ค่าเบี้ยประชุมศูนย์ถ่ายทอดฯ

	๘,๔๐๐.-

	 ๒๖ ก.ย.๒๕๕๔

	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
	การดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดฯสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๒๑
	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
	๕๐,๐๐๐.-
	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
	การดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดฯสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๒๒
	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลวังหิน
-โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	๕๐,๐๐๐.-
	 ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔
	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ 
ต.วังหิน
	สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังหินได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	เงินรายได้

	๒๓
	โครงการส่งเสริมการจัดการและวางแผนการท่องเที่ยว
-โครงการจัดทำป้ายเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
	๕๐๐.-
	๒๓ ก.ย.๒๕๕๔
	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ ต.วังหิน
	สามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้ประชาชนทั่วไปทราบข้อมูล
	เงินรายได้

	๒๔
	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
-โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ
	๑๐,๐๐๐.-
	 ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาดูงานใน 
ต.วังหิน
	ส่งเสริม/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในตำบลวังหิน
	เงินรายได้

	      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

	๒๕
	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศพด.ของ อบต.วังหิน
-ปรับปรุง ศพด.วัดวังหิน
-ปรับปรุง ศพด.บ้านใหม่
-ปรับปรุง ศพด.บ้านด่านปริง
-ปรับปรุง ศพด.ไทยรัฐฯ
	๔๙,๘๑๙.-
๖๓,๘๑๕.-

๙๐,๒๐๐.-
๖๗,๓๐๐.-
	๑๓ ก.ค. ๒๕๕๔
๑๓ ก.ค. ๒๕๕๔
๘ ก.ย. ๒๕๕๔
๘ ก.ย. ๒๕๕๔

	เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในตำบล
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศพด.ของ อบต.
วังหินให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะสม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
และเงินรายได้


-๘-
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

	๒๖
	โครงการสนับสนุนของขวัญของรางวัลในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
	๘,๐๐๐.-
	๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
	เด็กและเยาวชนเล็งเห็นคุณค่าของตนเองทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง
	เงินรายได้

	๒๗
	โครงการดำเนินการศูนย์ ITประจำตำบล
-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	๑๗,๔๕๐.-๒๗,๐๐๐.-
	๘ ธ.ค. ๒๕๕๓
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน IT
	เด็กและเยาวชนให้ความสนใจและได้รับความรู้ด้าน IT
	เงินรายได้

	๒๘
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน/สื่อ/วัสดุครุภัณฑ์ของ ศพด.
-จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ศพด.
	๙๘,๔๐๐.-
	๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
	ได้พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
	เงินอุดหนุน

	๒๙
	โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
	๒๙,๙๘๐.-
	๔ เม.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพทางการศึกษา
	ได้พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
	เงินรายได้

	๓๐
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-โครงการพบปะเรียนรู้เวทีประชุมวิชาการฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่น
	๓๑,๔๕๐.-
	๔ เม.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ศักยภาพท้องถิ่น
	สามารถพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาและขุมพลังท้องถิ่นเพื่อนำมาพัฒนาตำบล
	เงินรายได้

	๓๑
	โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในตำบลวังหิน
-โรงเรียนบ้านหนองเจ
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๘
-โรงเรียนบ้านสวน
-โรงเรียนวัดวังหิน
-โรงเรียนวังหินวิทยาคม
	๘๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-
	๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔
 ๒ ส.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
	การจัดการศึกษาของ อบต.วังหินได้รับการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาในตำบลวังหินโดยตรง
	เงินรายได้

	๓๒
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.และโรงเรียนในเขตพื้นที่ 
ต.วังหิน
-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.
-ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
-ค่าอาหารเสริม (นม)
	๙๓๑,๖๑๙.-
๑,๗๑๓,๔๐๐.-
 ๑,๕๗๗,๓๖๔.๖๒
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔

	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
	สามารถอุดหนุน/สนับสนุนการจัดซื้ออาหารกลางวัน/หารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนใน ศพด.และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.วังหิน
	เงินอุดหนุนทั่วไป


-๙-
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

	๓๓
	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านรวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน
-บอร์ดติดประกาศในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๓ ต.วังหิน
	๗,๗๕๐.-
	 ๙  ธ.ค. ๒๕๕๓
	เพื่อปรับปรุงที่อ่านหนังสือรวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน
	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
	เงินรายได้

	๓๔
	โครงการบริข่าวสารแก่ชุมชนและสาธารณชน
-จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
-โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
	๗๔,๗๖๐.-๙๙,๐๐๐.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔
๑๙ ก.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
	เงินรายได้

	๓๕
	โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี 
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
-โครงการลงนามถวายพระพร

-โครงการถวายพวงมาลา ๒๓ ต.ค.
	๙๘,๔๐๐.-
๒๖,๗๗๐.-
๔,๕๐๐.-
	๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๔
๑๕ มี.ค. ๒๕๕๔
๒๓  ต.ค. ๒๕๕๓
	เพื่อสนับสนุนงานรัฐพิธี 
	สามารถจัด/สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
	เงินรายได้

	๓๖
	โครงการสนับสนุนงานศาสพิธี
-โครงการประเพณีมาฆบูชา

	๑๓,๓๖๕.-

	๒ ก.ย. ๒๕๕๔

	เพื่อสนับสนุนงาน
ศาสนพิธี 
	สามารถจัด/สนับสนุน ศาสนพิธี
	เงินรายได้

	๓๗
	โครงการสนับสนุนงานประเพณี

-โครงการประเพณีบุญสารท
เดือนสิบ (สนับสนุนกลองยาว)

	๗,๐๐๐.-

	๒๙ ต.ค. ๒๕๕๔

	เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีต่าง ๆ 
	สามารถจัด/สนับสนุน งานประเพณีท้องถิ่น
	เงินรายได้

	๓๘
	โครงการจัด/สนับสนุนกิจกรรมวันกตัญญู
	๘๐,๐๐๐.-
	๕ เม.ย. ๒๕๕๔
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	อบต.วังหินได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	เงินรายได้

	๓๙
	โครงการจัด/สนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
	๒๙,๗๐๐.-
	๒๒ พ.ย. ๒๕๕๓
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	อบต.วังหินได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	เงินรายได้

	๔๐
	โครงการตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

	๒,๐๐๐.-
	๑๖ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	สามารถสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิถีชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง
	เงินรายได้

	๔๑
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของวัดและสำนักสงฆ์
-โครงการประเพณีเข้าพรรษา
	๕,๗๕๐.-
	๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุงศาสนา
	อบต.วังหินได้ทำนุบำรุงศาสนา
	เงินรายได้

	๔๒
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของมัสยิด
-โครงการถือศีลอด
	๕,๑๐๐.-
	๗ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุงศาสนา
	อบต.วังหินได้ทำนุบำรุงศาสนา
	เงินรายได้


-๑๐-
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

	๔๓
	โครงการสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน
-อุปกรณ์กลองยาว
	๒๕,๙๐๐.-
	๒๔ พ.ค.๕๔
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
	อบต.วังหิน ได้สืบทอด/รักษากิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม
	เงินรายได้

	๔๔
	โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน
	๔๕,๗๙๐.-
	๔ ส.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจ
	สามารถปลูกฝังคุณธรรมในใจเยาวชนได้
	เงินรายได้

	๔๕
	โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ/ศาสนาอิสลาม
-สนับสนุนโครงการ ถาม-ตอบปัญหาของศาสนาอิสลาม
	๘,๐๐๐.-
	๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	อบต.วังหินได้ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา
	เงินรายได้

	๔๖
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศาสนสถาน
-โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
	๓๑,๐๐๐.-
	๑๔ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อทำนุบำรุงศาสนา
	อบต.วังหินสามารถทำนุบำรุงศาสนา
	เงินรายได้

	๔๗
	โครงการสนับสนุนพิธีถือศีลอด
	๔,๘๙๙.-
	๗ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อทำนุบำรุงศาสนา
	อบต.วังหินสามารถทำนุบำรุงศาสนา
	เงินรายได้

	       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

	๔๘
	โครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
-โครงการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ภายในอุทยานบ่อน้ำร้อน
	๗๐๐.-
	๕ ส.ค. ๒๕๕๔
	เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงรุกในทุกด้าน
	อบต.วังหินสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
	เงินรายได้

	๔๙
	โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
	๙,๓๐๐.-
	 สิงหาคม ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
	สามารถพัฒนาพื้นที่ที่ประสบปัญหาหน้าดินพังทลาย
	เงินรายได้

	       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

	๕๐
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/และ
ผู้ติดเชื้อ
-ผู้ติดเชื้อ
-ผู้สูงอายุ
-ผู้พิการ
	๘๕,๐๐๐.-
-๑๖๐,๕๐๐.-
-๔,๑๒๑,๐๐๐.-
-๘๐,๕๐๐.-
-๕๙๑,๐๐๐.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔

	เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ
	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ใน ต.วังหิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เงินรายได้
เงินรายได้
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอุดหนุน


-๑๑-
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

	๕๑
	โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านดนตรี/กีฬา
-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
	๖๕,๐๐๐.-
	๑๗ ม.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่เยาวชนและประชาชน
	สามารถส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่เยาวชนและประชาชน ต.วังหิน
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๕๒
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.วังหินคัพ
	๑๐๖,๖๐๐.-
	๒๖ ม.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
	สามารถปลูกฝังความรักความสามัคคีและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาได้
	เงินรายได้

	๕๓
	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
-จัดซื้อของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
	๙,๖๐๒.-

	๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓

	เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เงินรายได้

	๕๔
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
วาตภัย
	๒๐,๐๙๙.-
	๑๔ ก.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เงินรายได้

	๕๕
	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนประจำตำบลวังวังหิน
	๔๐,๒๕๐.-
	มิถุนายน ๒๕๕๔
	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
	สามารถส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน ต.วังหินได้
	เงินรายได้และเงินอุดหนุน

	๕๖
	โครงการหนึ่งแสนใบปลอดภัยถ้วนหน้า
-จัดทำป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
	๓,๕๐๐.-
	๘ มิ.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมคุณภาชีวิตของประชาชน
	ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการจากภาครัฐ
	เงินรายได้

	๕๗
	โครงการจัดการและบริการด้านสุขภาพเชิงรุกตลอดจนประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด
-โครงการ ๕ รั้วล้อมไทย 
พ้นภัยยาเสพติด
	๒๓,๗๕๐.-

	๒๖ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เงินรายได้

	๕๘
	โครงการอุดหนุน ศสมช.
	๑๓๐,๐๐๐.-
	๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๕๙
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของสถานีอนามัย
-โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การดูแลคนพิการและผู้ป่วยเอดส์
	๒,๒๐๐.-
	๑๖ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เงินรายได้


-๑๒-
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง รบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

	๖๐
	โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน-เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
	๓๐๔,๒๙๔.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔

	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
	สามารถส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีการพัฒนาตนเอง
	เงินรายได้

	๖๑
	โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ต.วังหิน
-จัดซื้อยาป้องกันโรคระบาด
ในสัตว์
-จัดซื้อยาฆ่าหญ้า
	๓๔,๑๐๐.-
๕๕๐.-
	๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓
๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
	สามารถส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๖๒
	โครงการอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงานในกิจกรรมด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ฯ
-โครงการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับภาค
	๘,๐๐๐.-
	๒๓ ก.พ. ๒๕๕๔
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
	เงินรายได้

	๖๓
	โครงการจัดประชุม/ฝึกอบรมทบทวน อปพร.
	๖,๐๐๐.-
	๑๘ ม.ค. – ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
	เงินรายได้

	๖๔
	โครงการกิจกรรมถนนปลอดภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
	๔๒,๔๐๐.-
	ธันวาคม ๒๕๕๓
และ
เมษายน ๒๕๕๔
	เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
	เงินรายได้

	๖๕
	โครงการสนับสนุน/จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์และการบรรเทาสาธารณภัย
-ค่าตอบแทนแพทย์ฉุกเฉิน
	๘,๐๕๐.-
	๑๙ ก.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
	เงินรายได้

	๖๖
	โครงการจัดซื้อ/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
	๗๒,๕๒๕.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔

	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	เงินรายได้

	๖๗
	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
	๙๖,๖๙๑.-
	ต.ค. ๕๓-ก.ย.๕๔
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	เงินรายได้


-๑๓-
	ที่
	ยุทธศาสตร์/โครงการ
	งบประมาณ
	ห้วงเวลา
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต
	แหล่งที่มางบประมาณ

	    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง รบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

	๖๘
	โครงการตรวจสอบสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์
-ซ่อมแซมรถยนต์
-ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
	-๓๑,๓๐๐.-
-๔,๒๐๐.-
๑๔,๑๐๐.-
	 ๖ พ.ค. ๒๕๕๔
๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	เงินรายได้

	๖๙
	โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร
	๕๕๐.-
	๓ มิ.ย. ๒๕๕๔
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	เงินรายได้

	๗๐
	โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาตำบล
	๗,๐๐๐.-
	๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	เงินรายได้

	๗๑
	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
-ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์
-โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี
	๘๐,๐๐๐.-
๘,๐๐๐.-
	 ๕ ส.ค. ๒๕๕๔
๑๘ พ.ย. ๒๕๕๓
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๗๒
	โครงการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำเวทีประชาคม
	๔๔๐.-
	๒๑ ต.ค. ๒๕๕๓
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	เงินรายได้

	๗๓
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.วังหิน
	๔๓,๒๐๐.-
	๒๒ ม.ค. ๒๕๕๔
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	เงินรายได้


-๑๔-
ฉ . ผลการดำเนินงาน
     

อบต.วังหิน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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             ๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
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-๑๕-
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              ๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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-๑๖-

           ๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]



              ๕. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
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-๑๗-

๖. ด้านการเมืองการปกครองฯ
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.วังหินทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

                      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                               

                                            ประกาศ ณ วันที่  ๑๘   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔




(  นายชาญชัย      อุบลรัตน์  )
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
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